Ước lượng dự án nguồn mở

Visitor Management App

[https://github.com/OfficeDev/microsoft-teams-apps-visitormanagement]

MỤC LỤC

1.	Giới thiệu dự án	6

1.1.	Mô tả dự án	6

1.2.	Công cụ quản lý	6

2.	Các nhân sự tham gia dự án	6

2.1.	Thông tin liên hệ phía khách hàng	6

2.2.	Thông tin thành viên nhóm	6

2.3.	Phân chia vai trò của thành viên dự án và khách hàng	6

3.	Khảo sát dự án	6

3.1.	Thống kê về mã nguồn	6

3.2.	Thống kê về hợp tác	7

3.3.	Kết quả chạy thử nghiệm	7

3.4.	Phạm vi dự án	7

4.	Giao tiếp/Trao đổi thông tin	7

5.	Ước lượng chung	7

5.1.	Ước lượng thời gian	7

5.2.	Ước lượng rủi ro	7

6.	Ước lượng giá thành	7

7.	Ước lượng chất lượng	8

8.	Đóng dự án	8

8.1.	Quản lý mã nguồn	8

8.2.	Quản lý công việc	8

9.	Danh mục tài liệu liên quan	8

# Giới thiệu dự án

## Mô tả dự án

Các chức năng chính:

- Nhân viên có thể dễ dàng tạo các visitor request

- Nhân viên có thể dễ dàng theo dõi các visitor request của họ thông qua một dashboard (giao diện dạng bảng)

- Nhân viên nhận thông báo khi visitor request của họ được xác nhận bởi admin team

- Admin team có thể xem tất cả visitor đến trong một ngày thông qua một dashboard (giao diện dạng bảng)

- Admin team có thể gửi thông báo cho nhân viên khi visitor request đã được xác nhận

Workflow:

- Nhân viên tạo một request bằng cách submit thông tin chi tiết của visitor thông qua app

- Admin team được thông báo về request được gửi đến nhờ vào một thông báo được phân phối qua Power Automate

- Một khi request được xác nhận (confirm) thì admin team có thể thông báo đến visitor host

## Công cụ quản lý

Link Quản lý và phân chia công việc: MS Planner:

- https://tasks.office.com/husteduvn.onmicrosoft.com/Home/PlanViews/i8IITO-x302a6zDvwQt5VskADWmK?Type=PlanLink&Channel=Link&CreatedTime=637426929789310000

Link Quản lý mã nguồn: GitHub/GitLab:

- https://github.com/DaoAnhQuan/microsoft-teams-apps-visitormanagement

# Các nhân sự tham gia dự án

## Thông tin liên hệ phía khách hàng

Thầy Nguyễn Đức Tiến:

- Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Email: tien.nguyenduc@hust.edu.vn

- Điện thoại: 0123456789

## Thông tin thành viên nhóm

Lập trình viên Lê Chung Phương (email: phuong.lc163219@sis.hust.edu.vn)

Lập trình viên Đào Anh Quân (email: quan.da163343@sis.hust.edu.vn)

Lập trình viên Lê Anh Hào (email: hao.la166042@sis.hust.edu.vn)

Lập trình viên Nguyễn Ngọc Nam (email: nam.nn162826@sis.hust.edu.vn)

## Phân chia vai trò của thành viên dự án và khách hàng

Đào Anh Quân: Project Manager, khảo sát và ước lượng dự án, đánh giá tiến độ

Lê Chung Phương: IT, chuyên gia về Git

Lê Anh Hào, Nguyễn Ngọc Nam: IT, phát triển dự án, báo cáo tiến độ

# Khảo sát dự án

## Thống kê về mã nguồn

Bao gồm 5 file .zip chứa các file cấu hình .json.

Sơ đồ phân cấp:

- Deployment/Create SharePoint Lists/CreateSharePointListsVisitorManagement.zip

  - Microsoft..Flow

    - flows

      - f5d61119-4ed1-497b-807f-2ab095966545

        - apisMap.json

        - connectionsMap.json

        - definition.json

      - manifest.json

  - manifest.json

- Deployment/Flows/SecurityConfirmationVSM.zip

  - Microsoft..Flow

    - flows

      - 2174d8b3-6139-45fb-86fa-12c08d2f3e59

        - apisMap.json

        - connectionsMap.json

        - definition.json

      - manifest.json

  - manifest.json

- Deployment/Flows/VisitorManagementConfirmation.zip

  - Microsoft..Flow

    - flows

      - f7413516-f5ef-4d12-8cd0-70c21714bd99

        - apisMap.json

        - connectionsMap.json

        - definition.json

      - manifest.json

  - manifest.json

- Deployment/Power App/Visitormanagement.zip

  - Microsoft..Flow

    - flows

      - 7a6ea69d-bd45-49c8-919b-cb17417e2bd6

        - apisMap.json

        - connectionsMap.json

        - definition.json

      - manifest.json

  - Microsoft.PowerApps

    - apps

      - 16358372370874069629

        - 16358372370874069629.json

        - N0dd925a8-3da6-45e5-bfce-ae2600aec192-document.msapp

        - N4290f8bf-1026-4a84-bedf-ebbcaed3670e-wide.png

        - N07670ed6-0462-471f-b579-605f17d35be8-large.png

        - N7263533f-c504-47d1-a496-013033fe06d6-medium.png

        - Ne5971b3f-4b70-4b19-a2ba-b735ff84ae5a-small.png

        - Nf7be794d-da34-407d-8cb7-f25619452c65-logoSmallFile

  - manifest.json

- Deployment/Power App/VisitormanagementAdmins.zip

  - Microsoft..Flow

    - flows

      - 46f59081-5289-42df-8a1f-1391a1a2c4ed

        - apisMap.json

        - connectionsMap.json

        - definition.json

      - c8ca5f8c-fb1f-4f6f-9051-eef041d416d3

        - apisMap.json

        - connectionsMap.json

        - definition.json

      - manifest.json

  - Microsoft.PowerApps

    - apps

      - 17069978686267905551

        - 17069978686267905551.json

        - N0e813caa-7160-4a45-8388-50bcb97e4fe5-document.msapp

        - N5a874613-a59b-43b1-9f94-5bb0f237e7bd-wide.png

        - N414b6601-bda1-4b8e-90b1-2cfcff322415-small.png

        - Nb42a770f-c6e9-4145-83c9-9bf03dbbb9ed-large.png

        - Ndaa2349b-182d-4b54-9266-6ac7411a9325-medium.png

        - Nde85e094-37de-4719-b1d6-8442d6d7ccc0-logoSmallFile

  - manifest.json

## Thống kê về hợp tác

4 collaborator

12 commit

2 branch

Thông tin về 5 người tham gia dự án nguồn mở với số commit nhiều nhất:

| Tên đầy đủ | Số commit | Link tài khoản Github | Số repository |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Open Source | 4 | https://github.com/microsoftopensource | 0 |
| Abhijeet Bodhankar | 4 | https://github.com/abbodh | 18 |
| Yashraj Mungale | 2 | https://github.com/yashrajmungale | 2 |
| Kiran Thomas | 1 | https://github.com/ktcodebite | 3 |

## Kết quả chạy thử nghiệm

Các bước chạy chương trình theo hướng dẫn trong link sau:

https://github.com/OfficeDev/microsoft-teams-apps-visitormanagement/wiki/Deployment-guide

Kết quả chạy thành công và không có lỗi.

## Phạm vi dự án

Ứng dụng chạy trên Microsoft Team.

Ứng dụng sử dụng Power Apps platform với các dịch vụ Power Apps, Power Automate, SharePoint và Office 365 Users.

# Giao tiếp/Trao đổi thông tin

Trao đổi nội bộ qua email

Trao đổi với khách hàng qua email

Trao đổi nội bộ trực tiếp tại quán cafe

# Ước lượng chung

## Ước lượng thời gian

- Để chạy thành công mã nguồn mở cần 3 tiếng

- Để hiểu rõ mã nguồn mở cần 1 tháng

- Để thay đổi giao diện, để chỉnh sửa tính năng cần 2 tháng

## Ước lượng rủi ro

- Rủi ro 1

- Mô tả: Lập trình viên Lê Chung Phương bị cách ly 14 ngày do dịch COVID-19

- Xác suất: 10 %

- Mức độ thiệt hại: Trung bình do nhóm thiếu chuyên gia về Git

- Giải pháp: Thuê một chuyên gia của nhóm khác để thay thế

- Rủi ro 2

- Mô tả: Tài khoản Microsoft của lập trình viên Đào Anh Quân bị mất

- Xác suất: 5 %

- Mức độ thiệt hại: Nghiêm trọng do ứng dụng đang được triển khai thử nghiệm trên tài khoản này

- Giải pháp: Sử dụng tài khoản của một thành viên khác và deploy lại từ đầu

- Rủi ro 3

- Mô tả: Lập trình viên Lê Anh Hào nghỉ lấy vợ trong vòng 1 tuần

- Xác suất: 20 %

- Mức độ thiệt hại: Trung bình do thiếu thành viên

- Giải pháp: Bàn giao công việc cho lập trình viên Nguyễn Ngọc Nam

- Rủi ro 4

- Mô tả: Máy của một trong các thành viên bị hỏng không thể khởi động

- Xác suất: 20 %

- Mức độ thiệt hại: Trung bình do một phần dữ liệu báo cáo này bị mất trên máy của thành viên đó

- Giải pháp: Yêu cầu tất cả các thành viên tạo một bản sao trực tuyến

- Rủi ro 5

- Mô tả: Khách hàng yêu cầu gửi báo cáo sớm 1 ngày so với dự kiến (10/12) do phải đi công tác nước ngoài

- Xác suất: 50 %

- Mức độ thiệt hại: Nhẹ

- Giải pháp: Hoàn thành vào ngày 08/12

# Ước lượng giá thành

Chi phí phát triển: 30.000.000 VNĐ

Chi phí kiểm thử: 10.000.000 VNĐ

Chi phí vận hành, quản lý, hành chính: 2.000.000 VNĐ

Chi phí kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị: 1.000.000 VNĐ

# Ước lượng chất lượng

Ước lượng số dòng code: 0

Ước lượng số testcase: 10

# Đóng dự án

## Quản lý mã nguồn

Dựa trên các biểu đồ của Git của dự án mới mà nhóm đã fork, hoặc các công cụ phân tích code, xuất ra 3 thông kê. Gợi ý

- Số commit của mỗi người

- Phân bố commit của dự án (sáng chiều đêm…)

- Số dòng lệnh bị thay đổi

- Sơ đồ các branch được tạo ra

- Số dòng lệnh của dự án

## Quản lý công việc

Tổng số task: 36

- Số task hoàn thành: 12

- Số task chưa hoàn thành: 24